# Техническое задание на разработку сайта

# Общие сведения о проекте.

## Цели создания journey-tips

- Уменьшение временных затрат на подготовку к путешествию;  
- Минимизация издержек на работу с клиентами за счет функционала страницы;   
- Создание площадки для успешного развития туризма в Украине.

## Задачи, которые должен выполнять сайт.

- Минимизация телефонных/почтовых контактов с пользователем за счет удобной подачи информации сайте;   
- Постоянная возможность получения актуальной информации о туризме в различных городах

- Повышение лояльности клиентов за счет высокого уровня обслуживания как при первом контакте, так и впоследствии

## Аудитория проекта.

Туристы.

## Структура проекта.

1. Главная
   1. Почему мы
   2. Отзывы
   3. Контакты

## Срок сдачи и календарный план работ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип разработки | Срок разработки Промежуточного результата оказания услуг в рабочих днях | Срок разработки Окончательного результата оказания услуг в рабочих днях | Стоимость |
|  | **Подготовка к разработке** | 01.09.2018 | 03.09.2018 |  |
|  | Виденье | 01.09.2018 | 03.09.2018 |  |
|  | ТЗ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Дизайн** |  |  |  |
|  | Макет(ninja nock) | 03.09.2018 | 03.09.2018 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Дизайн остальных страницы сайта** |  |  |  |
|  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (максимум): | 3 дня | 3 дня |  |
|  | **Верстка и программирование** |  |  |  |
|  | Html/Css | 04.09.2018 | 07.09.2018 |  |
|  | Javascript/jQuery | 07.09.2018 | 28.09.2018 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Финальные работы** |  |  |  |
|  | Презентация | 28.09.2018 | 28.09.2018 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (максимум): | 25 дней | 25 дней |  |

## Какого рода контент будет представлен на сайте.

Туризм

# Программные модули.

# Требования к функционалу сайта

* Использование технологий json/ajax
* На сайте должен быть (slick) слайдер
* Адаптивность
* Удобный, не сложный интерфейс